VM-DOC-SERVER

Planul lucrărilor rămase și ordinea de implementare

Versiunea 1.0  •  31 august 2026

Obiectiv principal

Generarea unei fișe tehnice complete pentru fiecare VM, pe baza datelor colectate de agent, a informațiilor operaționale și a unui template Word, cu export ulterior în PDF și istoric de documente.

Document de referință pentru urmărirea implementării. Se actualizează pe măsură ce etapele sunt închise.

# 1. Situația actuală

✓ Autentificare și autorizare OIDC Rezolvat: utilizatorii din Active Directory sunt autentificați prin Keycloak, iar grupul AD LinuxAdmin ajunge în Keycloak și oferă acces complet în aplicație.

i Colectare manuală În testul curent funcționează normal. Eroarea observată anterior la primul click nu s-a mai reprodus; rămâne doar de urmărit dacă reapare.

## Componente deja funcționale

☑ Agentul Go colectează datele tehnice și expune API-ul securizat cu Bearer Token.

☑ Serverul central Go rulează cu MariaDB, migrații, inventar și istoric de colectări.

☑ Interfața web permite gestionarea agenților și pornirea colectării.

☑ Autentificarea LDAP și autentificarea OIDC cu Keycloak sunt funcționale.

☑ Publicarea prin Nginx/HTTPS este funcțională, iar agenții continuă să comunice cu serverul.

# 2. Ținta MVP

Prima versiune complet utilizabilă trebuie să livreze următorul flux:

| Colectare | Normalizare | Fișă VM | Date manuale | Template DOCX | Word + PDF | Istoric |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Semnarea electronică a PDF-ului intră în etapa următoare, după stabilizarea generării Word/PDF și a versionării documentelor.

# 3. Cuprinsul lucrărilor rămase

4. Stabilizarea colectării și a joburilor

5. Modelul și normalizarea datelor VM

6. Pagina detaliată a VM-ului

7. Date operaționale introduse manual

8. Sistemul de template-uri Word

9. Generarea documentului Word

10. Conversia și generarea PDF

11. Istoric, versionare și comparații

12. Aprobare și semnare PDF

13. Administrare, securitate și audit

14. Documentație, testare și lansare

15. Ordinea recomandată de implementare

# 4. Stabilizarea colectării și a joburilor

| ID | Activitate | Prioritate | Stare | Criteriu de închidere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Definirea stărilor jobului: queued, running, success, partial, failed, timeout. | P0 | Următorul | Fiecare colectare are o stare unică și corectă. |
| 4.2 | Salvarea datei de pornire, finalizare, duratei, utilizatorului și erorii. | P0 | De făcut | Detaliile jobului sunt vizibile în UI și DB. |
| 4.3 | Prevenirea colectărilor suprapuse pentru același agent. | P0 | De făcut | Nu pornesc două joburi simultan pe același VM. |
| 4.4 | Retry controlat și timeout configurabil. | P1 | De făcut | Retry-ul nu produce duplicate și respectă limitele. |
| 4.5 | Colectare periodică și dezactivare individuală per agent. | P1 | De făcut | Intervalul este configurabil și poate fi oprit per agent. |
| 4.6 | Stare online/offline și ultima colectare reușită. | P1 | De făcut | Lista agenților arată starea și vechimea datelor. |

# 5. Modelul și normalizarea datelor VM

Datele agentului trebuie transformate într-un model intern stabil, versionat și independent de modul în care fiecare sistem de operare raportează informațiile.

☐ Identificare: hostname, FQDN, UUID, serial, OS, kernel, arhitectură, uptime.

☐ Resurse: vCPU, memorie, discuri, hypervisor și VMware Tools.

☐ Rețea: interfețe, IPv4, gateway, DNS, rute și proxy.

☐ Stocare: discuri, partiții, LVM, filesystem, mount points, capacitate și spațiu liber.

☐ Servicii și porturi: servicii active/la boot, procese și porturi ascultate.

☐ Securitate: firewall, utilizatori administrativi, grupuri, sudo și politici.

☐ Integrări: SSSD, GLPI Agent, Auditbeat, Filebeat, syslog, Prometheus, SNMP, Veeam, NTP și logrotate.

## Reguli obligatorii de afișare

☐ Diferențiere între „nu este instalat”, „instalat dar oprit”, „nu s-a putut determina” și „colector nesuportat”.

☐ Eliminarea valorilor null din interfață și documente.

☐ Versionarea schemei de inventar și compatibilitate cu agenți mai vechi.

☐ Păstrarea valorii brute, a valorii normalizate și a sursei informației acolo unde este necesar.

# 6. Pagina detaliată a VM-ului

Pagina va fi aerisită și împărțită pe carduri/secțiuni, într-un stil apropiat de logica GLPI, fără copierea interfeței.

| ID | Activitate | Prioritate | Stare | Criteriu de închidere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Carduri pentru identificare, stare agent, resurse și ultima colectare. | P0 | De făcut | Informația esențială este vizibilă fără scroll mare. |
| 6.2 | Secțiuni pentru OS, rețea, stocare, servicii, porturi, securitate și integrări. | P0 | De făcut | Toate datele normalizate sunt afișate logic. |
| 6.3 | Carduri pliabile și căutare în servicii/porturi. | P1 | De făcut | Listele mari pot fi filtrate și restrânse. |
| 6.4 | Butoane Colectează acum și Generează fișa. | P0 | De făcut | Acțiunile principale sunt disponibile în pagina VM. |
| 6.5 | Afișarea sursei informației: agent, manual, vCenter, GLPI sau import extern. | P1 | De făcut | Fiecare câmp important are sursa identificabilă. |

# 7. Date operaționale introduse manual

Informațiile care nu pot fi colectate sigur de agent trebuie editate separat, fără să fie suprascrise de colectările viitoare.

☐ Serviciu, componentă, layer și environment.

☐ Administrator, responsabil și date de contact.

☐ Scopul VM-ului și profilul de provisionare.

☐ Data provisionării și data comenzii, unde există.

☐ RPO, RTO și politica de backup.

☐ Clasificare, status activ/retired/dezafectat și observații.

☐ Linkuri către documentația serviciului, appliance-ului sau altor VM-uri asociate.

! Regulă de proiectare Datele manuale se stochează separat de snapshot-ul colectat de agent. O colectare nouă nu trebuie să șteargă sau să modifice informațiile operaționale.

# 8. Sistemul de template-uri Word

| ID | Activitate | Prioritate | Stare | Criteriu de închidere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Încărcare template .docx cu nume, descriere și versiune. | P0 | De făcut | Un administrator poate încărca și activa un template. |
| 8.2 | Template implicit și activ/inactiv. | P0 | De făcut | Există un template selectat automat la generare. |
| 8.3 | Istoric versiuni și test pe un VM ales. | P1 | De făcut | Template-ul poate fi validat înainte de publicare. |
| 8.4 | Variabile simple și blocuri repetitive pentru liste/tabele. | P0 | De făcut | Interfețele, discurile, serviciile și porturile se generează dinamic. |
| 8.5 | Condiții pentru ascunderea secțiunilor fără date. | P1 | De făcut | Documentul nu conține capitole goale sau valori null. |

## Exemple de variabile

| {{ vm.hostname }} {{ vm.fqdn }} {{ vm.os.name }} {{ vm.os.version }} {{ vm.cpu.count }} {{ vm.memory.total }} | {{ vm.network.interfaces }} {{ vm.storage.filesystems }} {{ vm.services }} {{ vm.listening_ports }} {{ operational.environment }} {{ generated_at }} |
| --- | --- |

# 9. Generarea documentului Word

| ID | Activitate | Prioritate | Stare | Criteriu de închidere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Combinarea datelor agentului cu datele operaționale. | P0 | De făcut | Motorul primește un model complet și coerent. |
| 9.2 | Înlocuirea variabilelor și generarea tabelelor. | P0 | De făcut | DOCX-ul conține corect toate secțiunile și listele. |
| 9.3 | Antet, subsol, versiune, dată și utilizator generator. | P1 | De făcut | Documentul este identificabil și auditabil. |
| 9.4 | Salvarea fișierului în aplicație și descărcarea lui. | P0 | De făcut | Fișierul este stocat și poate fi descărcat ulterior. |
| 9.5 | Validarea template-ului și mesaje clare de eroare. | P1 | De făcut | Template-urile invalide nu produc documente incomplete. |

# 10. Conversia și generarea PDF

Flux recomandat: DOCX generat → LibreOffice headless → PDF verificat → salvare în istoricul VM-ului.

☐ Proces de conversie izolat de serverul web.

☐ Timeout configurabil și directoare temporare unice.

☐ Curățarea automată a fișierelor temporare.

☐ Verificarea existenței și dimensiunii PDF-ului rezultat.

☐ Păstrarea legăturii dintre documentul DOCX și PDF.

☐ Mesaj de eroare util în cazul conversiei eșuate.

# 11. Istoric, versionare și comparații

☐ Istoricul colectărilor și selectarea snapshot-ului folosit la generare.

☐ Istoricul modificărilor pentru datele manuale.

☐ Versiunea template-ului utilizat pentru fiecare document.

☐ Utilizatorul, data generării și hash-ul documentului.

☐ Stări document: draft, generat, aprobat, semnat, retras.

☐ Comparație între două colectări: resurse, IP-uri, servicii, integrări și porturi.

# 12. Aprobare și semnare PDF

Această etapă începe după ce generarea Word/PDF și istoricul documentelor sunt stabile.

| ID | Activitate | Prioritate | Stare | Criteriu de închidere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Flux draft → aprobat → semnat. | P2 | Ulterior | Doar documentele aprobate pot fi semnate. |
| 12.2 | Alegerea mecanismului: semnare locală, centralizată sau serviciu extern. | P2 | Ulterior | Este documentat modelul de securitate al cheii private. |
| 12.3 | Păstrarea documentului nesemnat și semnat. | P2 | Ulterior | Ambele variante sunt legate și auditabile. |
| 12.4 | Validarea certificatului, hash și jurnalul operațiunii. | P2 | Ulterior | Semnătura poate fi verificată ulterior. |

! Cerință de securitate Cheia privată de semnare nu se salvează direct în baza de date a aplicației.

# 13. Administrare, securitate și audit

☐ Roluri: Administrator, Operator, Read-only și acces refuzat pentru utilizatorii neautorizați.

☐ Administrarea grupurilor OIDC/LDAP și maparea lor pe roluri.

☐ Configurarea agenților, intervalelor de colectare și retenției.

☐ Administrarea template-urilor și a conversiei PDF.

☐ Audit pentru autentificări, colectări, modificări manuale, template-uri, generări și descărcări.

☐ Protecție CSRF, cookie Secure/HttpOnly/SameSite și expirarea sesiunilor.

☐ Politică de backup și restore pentru baza de date și documente.

# 14. Documentație, testare și lansare

| ID | Activitate | Prioritate | Stare | Criteriu de închidere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Ghid de instalare online/offline și configurare server/agent. | P1 | De făcut | Instalarea poate fi repetată pe un server nou. |
| 14.2 | Documentare LDAP, Keycloak/OIDC și Nginx. | P1 | Parțial | Configurațiile sunt descrise și reproductibile. |
| 14.3 | OpenAPI/Swagger pentru API. | P1 | De făcut | Endpoint-urile sunt documentate și testabile. |
| 14.4 | Testare pe Ubuntu, Debian, CentOS 7 și SUSE 11. | P0 | De făcut | Aceeași fișă se generează corect pentru toate platformele. |
| 14.5 | Proceduri de backup, restore și upgrade. | P1 | De făcut | Upgrade-ul nu pierde inventarul sau documentele. |
| 14.6 | Changelog și etichetarea versiunilor. | P1 | De făcut | Fiecare livrare are modificările și schema compatibilă. |

# 15. Ordinea recomandată de implementare

| Pas | Activitate | Prioritate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Închidem modelul stărilor de colectare și metadatele jobului. | P0 |
| 2 | Definim modelul normalizat al datelor VM și regulile pentru valori lipsă. | P0 |
| 3 | Construim pagina detaliată a VM-ului pe carduri și secțiuni. | P0 |
| 4 | Adăugăm formularul și stocarea separată pentru datele operaționale. | P0 |
| 5 | Definim primul template DOCX și nomenclatorul de variabile. | P0 |
| 6 | Implementăm motorul de generare Word, inclusiv tabelele repetitive. | P0 |
| 7 | Adăugăm conversia Word → PDF și tratarea erorilor. | P0 |
| 8 | Salvăm documentele și istoricul versiunilor per VM. | P0 |
| 9 | Adăugăm comparația între colectări, auditul și administrarea completă. | P1 |
| 10 | Implementăm aprobarea și semnarea electronică a PDF-ului. | P2 |

## Următorul sprint recomandat

☐ Modelul stărilor de colectare și structura tabelului de joburi.

☐ Schema normalizată pentru Identificare, Resurse, Rețea, Stocare, Servicii și Integrări.

☐ Prima versiune a paginii VM cu carduri și datele deja colectate.

☐ Câmpurile manuale minime: serviciu, environment, administrator, scop, status și observații.

## Fișă scurtă de urmărire

| ☑ OIDC + grup AD LinuxAdmin | ☑ Colectare manuală funcțională |
| --- | --- |
| ☐ Stări și metadate joburi | ☐ Model de date normalizat |
| ☐ Pagină VM pe carduri | ☐ Date manuale separate |
| ☐ Template DOCX v1 | ☐ Generare Word |
| ☐ Conversie PDF | ☐ Istoric documente |
| ☐ Aprobare și semnare |  |

Observație: acest document este un plan de lucru. După fiecare etapă finalizată, se actualizează starea, criteriul de închidere și ordinea următoarelor activități.